RoadMap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Пункты | Срок |
| 1 | Создание локаций | 5 дней |
| 2 | Создание персонажа | 5 дней |
| 3 | Физика персонажа | 5 дней |
| 4 | Управление персонажем | 5 дней |
| 5 | Полоса здоровья персонажа | 5 дней |
| 6 | Создание врага | 5 дней |
| 7 | Физика врага | 5 дней |
| 8 | ИИ врага | 5 дней |
| 9 | Создание оружия | 5 дней |
| 10 | Обработка получения/нанесения урона | 5 дней |
| 11 | Переход между локациями | 5 дней |
| 12 | Создание условий перехода между локациями | 5 дней |